远洋渔船船型标准化工作方案

远洋渔业是具有战略意义的重要产业，是“走出去”的重要组成部分。党的十八大明确提出建设海洋强国战略，《国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》（国发〔2013〕11号）要求“全面提升远洋渔业装备水平，培育一批现代化远洋渔业船队”；《农业部关于促进远洋渔业持续健康发展的意见》（农渔发〔2012〕30号）提出“积极推动远洋渔船及船用装备的更新、改造和升级，逐步实现远洋渔船的专业化、标准化、现代化”的目标，为远洋渔业的发展提供了有利机遇和空间。

经过27年的快速发展，我国已经跻身于世界主要远洋渔业国家之一，2012年总产量和总产值分别为122万吨和132亿元，作业渔船1830艘。我国远洋渔业虽然规模较大，但在装备水平、生产效率、科技支撑和综合开发能力等方面，与发达远洋渔业国家和地区相比仍存在较大差距，影响了我国远洋渔业的持续健康发展。推进我国远洋渔船船型标准化工作，有利于提升远洋渔船装备水平、增强远洋渔业综合实力和国际竞争力，有利于加强远洋渔业安全生产、提高生产效率和能源利用率，有利于调整海洋渔业产业结构、促进国民经济发展和保障国家食物安全。为落实党的十八大精神和“国发〔2013〕11号”有关要求，促进远洋渔业持续健康发展，特制定本工作方案。

一、指导思想、工作目标和技术路线

（一）指导思想

深入贯彻落实科学发展观，围绕现代渔业中长期发展的战略任务，以合理开发利用远洋渔业资源为宗旨，以实现远洋渔船的专业化、标准化、现代化为目标，采取市场调节和政策扶持双重手段，坚持“安全、环保、高效、节能、适居”的发展方针，突出重点、分类推进，通过筛选、评定、优化和推广，稳步推进远洋渔船船型标准化工作，促进远洋渔业全面、协调、可持续发展。

（二）工作目标

在2014年先评定出金枪鱼、鱿鱼、秋刀鱼等3类渔船标准化船型，然后逐年递增；计划到2020年，远洋渔船标准船型将覆盖主要远洋作业区域，新建远洋渔船标准化率达到80%。

（三）技术路线

技术路线主要分为：初选筛选、汇总调研和评审优化三个阶段。

初步筛选由各沿海省海洋渔业行政主管部门牵头，采用设计单位、远洋渔业企业自行申报（或联合申报）和各省推荐相结合的方式，由各省渔业行政主管部门组织申报远洋渔船标准船型资料，并组织初选出各省远洋渔船推荐船型。

汇总调研由农业部渔业船舶检验局牵头，对推荐船型按照作业方式和作业区域分类梳理，归纳其技术经济特点并建立远洋渔船主流船型参数数据库。分析掌握我国远洋渔船基本情况和国外渔船标准化先进经验，深入基层渔业生产企业，对推荐船型展开广泛的实地调研，重点听取国内大型远洋渔业企业的意见，切实了解渔民、企业的需求。制定船型评价体系。

评审优化由农业部渔业局牵头，汇总调研情况，组织专家进行船型评选和优化设计，确定并发布渔船标准化船型。

二、工作内容和进度计划

（一）工作内容

1. 制定工作方案、船型评价体系；

2. 确定远洋渔船标准船型技术经济资料范围；

3. 各设计单位、远洋渔业企业申报船型资料；

4. 各沿海省海洋渔业行政主管部门初步筛选并推荐备选船型；

5. 汇编整理申报材料，建立远洋渔船主流船型参数数据库；

6. 对推荐的备选船型进行实地调研；

7. 专家评审推荐船型；

8. 船型优化设计，完善船型参数数据库；

9. 确定并发布远洋渔船标准船型。

（二）进度安排

2014年    1月   印发远洋渔船船型标准化工作方案；

2–3月   各省（区、市）提交推荐船型材料；

4–6月   汇总调研；

7–8月   专家评审；

9–10月   设计单位船型优化设计；

11–12月   确定并发布标准船型。

实施进度见表1。

2015年–2020年 分年度制订标准化船型并推广实施

表 1  2014远洋渔船船型标准化评定工作进度实施表

| 月份 实施阶段 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 | 第 9 月 | 第10月 | 第11月 | 第12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报资料、推荐船型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总、调研船型资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 船型优化设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发布标准船型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 船型推广应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、组织管理与工作程序

为保证远洋渔船船型标准化工作按时、优质、高效完成，农业部决定成立“远洋渔船船型标准化工作领导小组”：

组长单位：农业部渔业局

成员单位：农业部渔业船舶检验局

沿海各省（区、市）海洋渔业行政主管部门

沿海各省（区、市）渔业船舶检验局

中国渔业互保协会

中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所

东海水产研究所

大连海洋大学

浙江海洋学院

远洋渔船船型标准化工作领导小组办公室设在农业部渔业局远洋处，组织、协调日常工作。

四、远洋渔船标准化船型申报资料

申报单位应填写《远洋渔船标准化船型申报书》并提供有关图纸资料，由省级推荐单位初审，填写意见、理由后报农业部渔业船舶检验局。需要提交的有关资料清单如下：

1. 远洋渔船标准化船型申报书（附后）；

2. 全船说明书（包括主要技术参数的描述，涵盖船、机、电、渔捞、冷藏、消防救生及防污染等内容）；

3. 总布置图；

4. 完工稳性报告书（或完整稳性计算书），并附船舶倾斜试验报告；

5. 船舶结构计算书、基本结构图、主要横剖面图；

6. 机舱布置图；

7. 船舶容积图;

8. 甲板管路布置图;

9. 救生、消防、防止污染布置图;

10. 渔捞设备布置图；

11. 渔船实船照片（侧面六寸彩色照片，船名号清晰可见）；

12. 建造经济效益报告（包括捕捞、维修成本、人员配置、能耗等方面与同类型船舶的比较）。

联 系 人：刘立明

联系电话：010-59192923

地    址：北京朝阳区农展馆南里11号，农业部渔业局远洋处

邮    编：100125，传    真：010-59193056

电子邮箱：bofdwf＠agri.gov.cn

联 系 人：吴昊洲

联系电话：010-59199273，18310298625

地    址：北京朝阳区东三环南路96号农丰大厦 农业部渔业船舶检验局法规处

邮    编：100122，传    真：010-59199276

电子邮箱：cjjfgc＠agri.gov.cn

备注：请推荐单位将报送材料纸质版和电子版各提交一份，如填写内容较多，可另加附页。

远洋渔船标准化船型申报书

船型名称：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

报送日期：

申报单位：                (盖章)

远洋渔船标准化船型技术参数

| 船舶名称 |  |  | 作业方式 |  |  |  | 作业海区 |  |  | 材质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船 型 参 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总吨位GT |  |  |  | 总长m |  |  | 登记长m |  | 垂线间长m |  |  |  |
| 型宽m |  |  |  | 型深m |  |  | 设计吃水m |  | 设计排水量t |  |  |  |
| 方形系数m |  |  |  | 棱形系数 |  |  | 舯剖面系数 |  | 渔获物装载量t |  |  |  |
| 浮心纵向位置 |  |  |  | 上建侧面积m2 |  |  | 半进水角 ° |  | 水线面系数 |  |  |  |
| 主 要 性 能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计航速kn |  |  |  | 自持力 d |  |  | 续航力mile |  | 航区类别 |  |  |  |
| 船员定额 |  |  |  | 鱼舱容积m3 |  |  | 鱼舱温度℃ |  | 系柱拖力t |  |  |  |
| 燃油舱容 m3 |  |  |  | 淡水舱容 m3 |  |  | 空船重量t |  | 固定压载t |  |  |  |
| 载重量 t |  |  |  | 船体钢料 t |  |  | 舾装重量 t |  | 机电重量 t |  |  |  |
| 初稳性高m |  |  |  | 横摇周期s |  |  | 稳性衡准数 |  | 备注：此行3个参数填写不同装载状态最小值 |  |  |  |
| 动 力 装 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机：型号×台数 |  |  |  |  |  |  | 齿轮箱：型号 |  |  |  |  |  |
| 额定功率 kW |  |  |  |  |  |  | 减速比 |  |  |  |  |  |
| 额定转速 r/min |  |  |  |  |  |  | 发电机：型号×台数 |  |  |  |  |  |
| 燃油消耗率 g/kW |  |  |  |  |  |  | 额定功率 kW |  |  |  |  |  |
| 副机：型号×台数 |  |  |  |  |  |  | 额定转速 r/min |  |  |  |  |  |
| 额定功率 kW |  |  |  |  |  |  | 螺旋桨：材质及型式 |  |  |  |  |  |
| 额定转速 r/min |  |  |  |  |  |  | 叶数×直径×螺距 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量 kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 推进效率 |  |  |  |  |  |
| 甲板机械和制冷设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锚型式 |  |  |  |  |  |  | 舵型式×面积 |  |  |  |  |  |
| 锚重量×数量 |  |  |  |  |  |  | 舵机型号×台数 |  |  |  |  |  |
| 锚机拉力×速度 |  |  |  |  |  |  | 舵机驱动方式 |  |  |  |  |  |
| 绞纲机型号×台数 |  |  |  |  |  |  | 舵机传动能力 |  |  |  |  |  |
| 绞纲机驱动方式 |  |  |  |  |  |  | 冷冻机型式型号 |  |  |  |  |  |
| 绞纲机驱动功率 |  |  |  |  |  |  | 冷冻机功率 |  |  |  |  |  |
| 绞纲机拉力×速度 |  |  |  |  |  |  | 制冷量 |  |  |  |  |  |
| 主要通导助渔助航仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雷达 |  |  |  |  |  |  | 测深仪 |  |  |  |  |  |
| 雷达应答器 |  |  |  |  |  |  | 无线电应急示位标 |  |  |  |  |  |
| 卫星导航仪 |  |  |  |  |  |  | AIS识别系统 |  |  |  |  |  |
| 甚高频无线电话 |  |  |  |  |  |  | 单边带电台 |  |  |  |  |  |
| 中/高频无线装置 |  |  |  |  |  |  | 航行警告仪 |  |  |  |  |  |
| 奈伏泰斯接收机 |  |  |  |  |  |  | 救生筏双向甚高频无线电话 |  |  |  |  |  |

远洋渔船标准化船型登记表

| 船型名称 |  |  | 设计时间 |  | 近5年同型船建造艘数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  | 建造厂家 |  |  |  |
| 渔船背景情况（详细介绍渔船设计、建造、使用等情况） |  |  |  |  |  |  |
| 设计情况（150字以上）： 建造情况（150字以上）： 使用情况（150字以上）： 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 初审意见及推荐理由（推荐单位填写） （围绕“安全、环保、经济、节能、适居”方面，突出技术水平、经济效益、节能减排等情况） |  |  |  |  |  |  |
| 安全性（150字以上）： 环保性（150字以上）： 经济性（150字以上）： 节能性（150字以上）： 适居性（150字以上）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 推荐单位盖章： |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

注：此表可另附页